1. Задание.
Создать web-приложение для ведения списка задач. Задачи можно добавлять, удалять и размещать в три фиксированных колонки: «Сделать», «В работе», и «Готово». Список должен сохраняться при выходе со страницы.

2. Этапы:
№	Этап (задача)	План. время (мин.)	Затрач. время (мин.)
1	Написание плана	30	28
2	Определение внешнего вида приложения	20	21
3	Определение необходимых структур данных	20	3
4	Верстка внешнего вида колонок с кнопкой добавления задачи	60	47
5	Верстка внешнего вида задачи внутри колонки с кнопкой удаления и изменения	60	6
6	Верстка страницы (или всплывающего окна) для добавления (изменения) задачи	60	9
7	Написание логики добавления, изменения и удаления на JS	30	26
8	Написание логики сохранения при выходе со страницы	10	17
9	Drag-and-drop задач	60	57
10	Написание CSS	60	71
11	Тестирование	60	12
12	Исправления найденных багов	60	6
	Итого:	530	303

P.S.
1. Довольно точно попал по написанию плана.
2. Определение внешнего вида можно было сделать быстрее, долго возился в Figma, сам UI придумал гораздо раньше. Я тот еще художник и дизайнер, но я старался :)
3. Определение структур данных получилось быстрее, чем ожидал. Думаю из-за того, что еще на этапе написания плана уже думал об этом.
4-6. Сам не ожидал, что получится макеты так быстро сделать. Закладывал больше времени, так как понимаю, что я не силён в вёрстке.
7-9. По 7 и 9 пункту всё окей, но когда начинал делать 8 сразу понял, что заложил слишком мало времени, так как некоторые подводные камни всплыли из прошлых пунктов. Здесь пришлось торопиться, глядя на время. И все равно почти в два раза больше плана затрачено.
10. Увлекся, хотел сделать красиво. Спойлер: вышло не особо красиво :)
11. Тестирование делал в FireFox и Chromium (кстати, отличный браузер, очень мало «ест» ОП). Заложил слишком много для функциональности данного приложения. Стало скучно на 12 минуте, решил прекратить, но один баг нашел — задач/задача в счетчике задач нужно сделать верным в зависимости от количества.
12. Еще не исправлял, но думаю, что часа для добавления нескольких if-else мне вполне хватит :)